                                                                                                                                                      Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/143/05
                                                                                                                                                                Rady Gminy Rypin z dnia 28 października 2005 r.
                                                                                                                                                       zmnieniający uchwałę w sprawie uchwalenia







                                               budżetu gminy na 2005 rok

Limity wydatków na wieloletnie programy remontowo – inwestycyjne

	Lp.
	Program, jego cele i zadania inwestycyjne
	Okres realizacji programu
	Łączne nakłady finansowe
	Wysokość wydatków

w 2005 roku
	Wysokość wydatków

w 2006 roku
	Wysokość wydatków

w 2007 roku
	Wysokość 

wydatków  

w 2008 roku

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
	
	     7.140.853,-
	   1.814.113,-
	   1.800.000,-
	       2.126.740,-
	     1.400.000,-

	1.


	I etap budowy kanalizacji we

wsiach : Balin, Głowińsk, Ławy,Rusinowo gm. Rypin


	     2005


	     1.544.113,-
	   1.544.113,-
	        
	
	

	2.
	II etap budowy kanalizacji sanitarnej

we wsiach : Dylewo, Sikory,Kowalki,

Balin, Głowińsk,Rusinowo
	      2005-2006
	     1.896.740,-
	        70.000,-
	       1.700.000,- 
	        126.740,-
	

	3.
	Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Borzymin-Głowińsk
	    2006 -2008
	     1.000.000,-
	
	       100.000,-
	         400.000,-
	      500.000,-

	  4.
	Budowa kanalizacji sanitarnej

na trasie Rakowo – Cetki
	    2006-2008
	     1.000.000,-
	
	
	          100.000,- 
	      900.000,-

	  5.


	Budowa kanalizacji sanitarnej

na trasie Sadłowo-Linne-

Starorypin
	   2007-2008
	     1.500.000,-
	
	
	       1.500.000,-
	


	  6.


	Budowa wodociągu Jasin-

Kwiatkowo-Dylewo-Dębiany
	       2005
	        200.000,-
	     200.000,-
	
	
	

	II


	Modernizacja dróg
	
	11.976.317,-
	   1.494.360,-
	     2.931.957,-
	4.200.000,-
	   2.700.000,-

	1.


	Przebudowa-modernizacja

drogi gminnej Kowalki-Nadróż
	   2004-2005
	       1.144.360,-
	   1.144.360,-
	  
	
	

	2.


	Przebudowa-modernizacja

drogi gminnej Balin-Balin
	   2004-2005
	   675.690,-
	     
	675.690 ,-

     
	
	

	3.
	Modernizacja drogi gminnej 

Ławy - Rusinowo


	          2005
	1.061.617,-
	      200.000,--
	     861.617,-
	
	

	4.


	Modernizacja drogi gminnej 

Starorypin - Godziszewy
	  2005-2006
	1.544.650,-
	       150.000,-
	   1.394.650,-
	
	      

	5.
	Modernizacja drogi gminnej 

Dębiany-Borowo
	  2006- 2008
	800.000,-
	
	
	      300.000,-
	       500.000,-

	6.


	Modernizacja drogi gminnej 

Podole - Starorypin
	2006
	800.000,-
	
	
	800.000,-


	

	  7.


	Modernizacja drogi gminnej

Rusinowo - Strzygi
	          2006
	650.000,-
	
	
	650.000,-
	  

	  8.


	Modernizacja drogi gminnej

Sadłowo Nowe-Sadłowo Rum.
	2006
	550.000,-
	
	
	550.000,-
	 

	  9.


	Modernizacja drogi Godziszewy-Kwiatkowo-Stępowo
	2006-2008
	1.600.000,-
	
	
	700.000,-
	800.000,-

	10.


	Modernizacja drogi Dylewo-

Kwiatkowo
	2006-2008
	1.200.000,-
	
	
	700.000,-
	400.000,-

	11.


	Modernizacja drogi Sadłowo-

Zasadki
	2006-2008
	500.000,-
	
	
	300.000,-
	   200.000,-

	12.
	Modernizacja drogi Borzymin-

Nadróż
	2006-2008
	800.000,-
	
	
	100.000,-
	   500.000,-

	13.


	Modernizacja drogi Cetki-Cetki
	2006-2008
	250.000,-
	
	
	50.000,-
	   100.000,-

	14.


	Modernizacja drogi Stępowo-Stepowo
	2006-2008
	400.000,-
	
	
	      50..000,-
	   200.000,-

	III


	Rozwój i modernizacja bazy oświatowej
	
	5.231.500,-
	   1.099.300,-
	  1.200.700,-
	     450.000,-
	

	1.
	Rozbudowa gimnazjum i budowa sali gimnastycznej w Kowalkach
	2002
2005
	2.052.000,-
	   400.000,-
	
	
	

	2.
	Dobudowa sali gimnastycznej

w Sadłowie
	2003

2005
	879.500,-
	50.000,-
	
	
	

	3.
	Rozbudowa boiska i terenów

sportowych przy szkołach

podstawowych i gimnazjum
	2005

2006
	200.000,-
	40.000,-
	    160.000,-
	
	

	  4.
	Budowa stołówki przy

Gimnazjum w Kowalkach
	2005

2007
	1.200.000,-
	559.300,-
	    640.700,-
	
	   

	 5.
	Budowa sali gimnastycznej w

Starorypinie
	2005

2007
	900.000,-
	50.000,-
	    400.000,-
	450.000,-
	

	IV


	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	
	     1.100.000,-
	100.000,-
	    200.000,-
	200.000,-
	      200.000,-

	1.
	Renowacja parku i pałacu w Sadłowie oraz budowa ścieżki

rowerowej


	2005

2008
	     1.100.000,-
	       100.000,-
	    200.000,-
	200.000,-
	      200.000,-

	V
	Kultura fizyczna i sport
	
	500.000,-
	
	    100.000,-
	200.000,-
	   200.000,-

	1.
	Zagospodarowanie terenów

rekreacyjno-sportowych

Balin
	2006

2008
	500.000,-
	
	    100.000,-
	200.000,-
	    200.000,-

	Ogółem


	
	   25.948.670,-


	    4.507.773,-
	6.232.657,-
	   7.176.740,-
	4.500.000,-


                                                                                                                                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                           Piotr Pawłowski

